# นำเสนอ Prototype ที่เกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา

### ข้อเสนอพิจารณา

- ที่มาของหัวข้อ

- ขั้นตอนการทำโครงการของนักศึกษา

- เกณฑ์ประเมินเป็นคะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษา

# ที่มาของหัวข้อ

| # ระบบสารสนเทศ | # วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| --- | --- |
| # - ระบบที่ใช้งานจริง สำหรับองค์กร | # - ระบบที่ใช้งานจริง สำหรับองค์กร |
| # - e-Commerce, e-Learning, CAI, MIS, DSS | # - Games, Communication, Compression |
| # - จัดตารางเรียน ตารางสอบ ตารางเดินรถ อัจฉริยะ | # - Searching Algorithm, Security Analysis |
| # - ทำโปรแกรมฐานข้อมูลทางธุรกิจตามความคิด | # - จัดตารางเรียน ตารางสอบ ตารางเดินรถ อัจฉริยะ |
| # - Booking, Budgeting, Accounting, Financing, Banking, Inventory | # - AI : Data Mining, Natural Language, Image Processing, Genetic Algorithm, Expert System, .. |
|  | # - ระบบช่วยออกแบบลายผ้า ลายแกะสลัก ลายถ้วย รูปทรงวัตถุ สำหรับงานอุตสาหกรรม |

# ขั้นตอนการทำโครงงาน

| ## ลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นำเสนอหัวข้อ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอ | 2 สัปดาห์ | นำเสนอหัวข้อต่อคณะกรรมการ |
| 2 | วิเคราะห์ระบบ ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบระบบ | 2 สัปดาห์ | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |
| 3 | ทำโครงงาน และนำเสนอ ก่อนทดสอบโปรแกรม | 4 สัปดาห์ | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |
| 4 | ทำโครงงาน และนำเสนอ หลังปรับปรุงตามคำแนะนำ | 4 สัปดาห์ | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |
| 5 | ประเมินผลงานโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และนำเสนอ | 1 สัปดาห์ | นำเสนอต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน |
| 6 | เขียนรายงาน (ผลการทดสอบหรือใช้งาน) | 2 สัปดาห์ | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |
| 7 | นำเสนอ พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ | 1 สัปดาห์ | สอบป้องกันต่อคณะกรรมการ |

ผลการเรียน เกิดจากคะแนนพบอาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบป้องกัน

50%

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ผู้เชียวชาญ หรืออาจารย์     20%

นำเสนอ Proposal ที่ได้
จาก ผู้ประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา  20%

ผู้ใช้ หรือผู้ประกอบการ     10%

50%

คณะกรรมการสอบป้องกัน

นำเสนอ Proposal ที่

มีระบบประเมินในตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา  50%

ปรับปรุง : 20 มิถุนายน 2550